## Slide 1: Frontend-webutvikling – 36-timers planlegger (YFF)
Total tid: 36 timer Antall dager: 6 Lærefag: IT‑utvikling

## Slide 2: Dag 1 – Planlegging Lage enkel designskisse (wireframe)
Forside
IT‑drift underside
IT‑utvikling underside
Kontaktseksjon

## Slide 3: Dag 2 – HTML‑struktur
Lage index.html (forsiden)
Lage it-drift.html og it-utvikling.html
Lage header og navigasjonsmeny
Lage footer
Legge inn grunnleggende seksjoner (tekstbokser, overskrifter, div‑struktur)

## Slide 4: Dag 3 – CSS‑design
Opprette style.css
Lage fargepalett, fonter og spacing
Bruke Flexbox eller CSS Grid
Mål: Lage et ryddig og moderne design.

## Slide 5: Dag 4 – Responsivt design + JS
Media queries for mobil (max‑width)
Justere tekst, bilder og layout for mindre skjermer
Lage mobilmeny (JavaScript toggle)
Mål: Få siden til å fungere fint på mobil og legge inn enkel interaktivitet.

## Slide 6: Dag 5 – Testing, retting og forbedring
Teste i flere nettlesere (Chrome, Edge, mobil)
Rette HTML‑feil og CSS‑feil
Optimalisere bilder
Sjekke alle lenker
Mål: Gjøre siden stabil og ryddig.

## Slide 7: Dag 6 – Sluttføring og innlevering
Finpuss design
Skrive ferdig dokumentasjonen
  Hva jeg har gjort
  Bilder av prosessen
  Timelogg
Lage README på GitHub
Publiser nettsiden via GitHub Pages
Lever prosjektet i Classroom

## Slide 8: Kort oppsummering av leveranser
✔️ Ferdig nettside (HTML, CSS, JS)
✔️ Prosjektbeskrivelse
✔️ Dokumentasjon av arbeidsprosessen
✔️ Lenke til GitHub‑repo