# YFF – 36 Timers Dokumentasjon

## IT ‑ utvikling: Enkel Frontend‑nettside

Navn: [Maung Ko]

Dato: [01.03.2026]

## 1. Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet består av å lage en enkel frontend‑nettside som viser grunnleggende ferdigheter i HTML, CSS og litt JavaScript. Nettsiden inneholder forside, to undersider og en enkel kontaktseksjon. I tillegg lages en mobilmeny med JavaScript og et responsivt layout.

Jeg skal ikke lage en avansert nettside med database, nettbutikk eller innlogging. Prosjektet er bevisst begrenset til en enkel frontend‑løsning slik at det kan gjennomføres innenfor 36 timer.

Jeg velger IT‑utviklingsfaget som retning for dette YFF‑prosjektet, siden arbeidet handler om webutvikling, programmering og responsivt design.

## 2. Kompetansemål (VG3 – IT‑utvikling)

- Planlegge og utvikle en enkel digital løsning.

- Bruke HTML, CSS og enkel JavaScript i et lite prosjekt.

- Implementere responsivt design med media queries.

- Teste, rette og forbedre løsningen.

- Dokumentere arbeidsprosess og valg som er gjort.

# 3. Arbeidsplan (basert på skolens 6-dagers planlegger)

Dag 1 – Planlegging & Wireframe

- Lage enkel skisse over forside og undersider

- Bestemme farger, typografi og struktur

Dag 2 – HTML-struktur

- Lage index.html

- Lage 4 undersider

- Lage header + navigasjonsmeny

- Lage footer

- Legge inn tekstbokser og seksjoner

Dag 3 – CSS-design

- Lage style.css

- Lage fargepalett, spacing og typografi

- Lage grid/flex-layout

Dag 4 – Responsivt design + enkel JavaScript

- Media queries for mobil

- Rette layout på små skjermer

- Lage mobilmeny med JavaScript

Dag 5 – Testing og feilretting

- Teste siden i Chrome/Edge

- Rette HTML/CSS-feil

- Optimalisere bilder

Dag 6 – Sluttføring & dokumentasjon

- Finpuss design

- Fullføre dokumentasjonen

- Levere i Classroom

# 4. Gjennomføring (fyll ut etterpå)

Dag 1 – Planlegging

- Lagde wireframe for forside/undersider

- Bestemte fargepalett og fonter

5. Feilsøking og forbedringer

- Mobilmeny fungerte ikke → la til toggle-kode og aria-attributes

- Tekst hoppet på mobil → la inn margin og media queries

- Bilder ble strukket → brukte object-fit

6. Timelogg (36 timer)

| Dag | Timer | Arbeid |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 | Planlegging og wireframe |
| 2 | 6 | HTML-struktur |
| 3 | 6 | CSS-design |
| 4 | 6 | Responsivt design + JS |
| 5 | 6 | Testing og feilretting |
| 6 | 6 | Dokumentasjon og levering |
| Total | 36 |  |

7. Kostnadsberegning

| Ressurs | Kostnad |
| --- | --- |
| PC (skole-PC) | 0 kr |
| VS Code | Gratis |
| Hosting (GitHub Pages) | Gratis |
| Bilder | Gratis |
| Arbeidstid (36 t × 300 kr fiktivt) | 10800 kr |
| Totalt | 10800 kr |

## 8. Egenvurdering

Jeg gjennomførte et mindre og konkret prosjekt slik læreren ønsket. Jeg lærte mer om HTML, CSS og responsivt design. Jeg holdt meg innenfor 36 timer og fulgte dag ‑for‑dag‑planen. Jeg valgte bevisst å ikke inkludere avanserte funksjoner som database, innlogging eller nettbutikk, for å holde prosjektet realistisk og gjennomførbart.